АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**от 10 июня 2019 года № 55**

***Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсовета Глушковского района Курской области» за 2018 год***

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29-2019 от 26.04.2019 г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации Званновского сельсовета, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением администрации Званновского сельсовета Глушковского района от 12.11.2013 года № 72, администрация Званновского сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсоветаГлушковского района Курской области» за 2018 год.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте АдминистрацииЗванновского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Званновскогосельсовета

Глушковского района С.Д.Воевода

Утвержден

постановлением Администрации

Званновского сельсовета Глушковского района от 10 июня 2019 г. № 55

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсоветаГлушковского района Курской области»,

утвержденной постановлением АдминистрацииЗванновского сельсовета Глушковскогорайона от 23.11.2017 г. № 98

за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Селивановского сельского поселения» |
| 1. | Организация и содержание объектов озеленения | услуга | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Организация и содержание прочих объектов благоустройства |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. | Организация и содержание уличного освещения | км | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 46,8 | 56,8 | 56,8 |  |
| 5. | Обустройство пляжа | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» |
| 1.1. | Улучшение качества предоставления услуг и удовлетворенности населения поставляемыми услугами | процент | 60 | 70 | 70 |  |

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсоветаГлушковского района Курской области» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсовета Глушковского района Курской области |

|  |
| --- |
| всего  |
| областной бюджет  |
| федеральный бюджет |
| местный бюджет  |
| внебюджетные источники |

 |

|  |
| --- |
| 1558,5060 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,506 |
| 0 |

 |

|  |
| --- |
| 1558,435 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,435 |
| 0 |

 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Званновского сельсовета Глушковского района Курской области"  |

|  |
| --- |
| всего  |
| областной бюджет  |
| федеральный бюджет |
| местный бюджет  |
| внебюджетные источники |

 |

|  |
| --- |
| 1558,506 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,506 |
| 0 |

 |

|  |
| --- |
| 1558,435 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,435 |
| 0 |

 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Осуществление полномочий по созданию условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований " |

|  |
| --- |
| всего  |
| областной бюджет  |
| федеральный бюджет |
| местный бюджет  |
| внебюджетные источники |

 |

|  |
| --- |
| 1558,506 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,506 |
| 0 |

 |

|  |
| --- |
| 1558,435 |
| 0 |
| 0 |
| 1558,435 |
| 0 |

 |
| Муниципальнаяпрограмма | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Званновского сельсовета Глушковского района Курской области | всего  | 1064,98 | 1064,537 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 1064,98 | 1064,537 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  | Подпрограмма Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Званновского сельсовета Глушковского района Курской области» | всего  | 184,5 | 184,057 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 184,5 | 184,057 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Уличное освещение" | всего  | 138,0 | 138,99964 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 138,0 | 138,99964 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация и содержание объектов озеленения | всего  | 0 | 0 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация и содержание мест захоронения | всего  | 30 | 29,5872 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 30 | 29,5872 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 | "Поддержание в чистоте территории населенных пунктов муниципальных образований" | всего  | 16,5 | 16,4703 |
| областной бюджет  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 16,5 | 16,4703 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Муниципальнаяпрограмма | Формирование современной городской среды в мо «Званновскийсельсовет"Глушковского района Курской области | всего  | 880,48 | 880,48 |
| областной бюджет  | 93,83738 | 93,83738 |
| федеральный бюджет | 627,98862 | 627,98862 |
| местный бюджет  | 107,954 | 107,954 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | "Осуществление мероприятий по благоустройству общественных территорий" | всего  | 880,48 | 880,48 |
| областной бюджет  | 93,83738 | 93,83738 |
| федеральный бюджет | 627,98862 | 627,98862 |
| местный бюджет  | 107,954 | 107,954 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

 Изменения в муниципальную Программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем коммунальными услугами граждан Званновского сельсовета Глушковского района Курской области» в течение 2018 года не вносились.

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (270182,34/270182,34 х100+ 5/5 + 5/5 + 15/15) : 4 х 100% =(1+1+1+1):4 х100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступленийзапланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 270182,34/270182,34х100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 :100 = 1

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – высокая.