**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 июня 2019г. № 62

***Об утверждении отчета о реализации***

***муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Званновский сельсовет» Глушковского района на 2018-2022 годы» за 2018 год***

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Сухиновский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Званновского сельсовета Глушковского района от 12.11.2013г. № 72 Администрация Званновского сельсовета Глушковского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Званновский сельсовет» Глушковского района на 2018-2022 годы» за 2018 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Званновский сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Званновский сельсовета

Глушковского района С.Д.ВОЕВОДА

Утвержден

постановлением Администрации

Званновского сельсовета Глушковского района

от 23 мая 2019 г. № 62

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Званновский сельсовет» Глушковского района на 2018-2022 годы» за 2018 год

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Званновский сельсовет» Глушковского района на 2018-2022 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финанси-рования | Расходы (тыс.рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполне-ние |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Званновский сельсовет» Глушковского района на 2018-2022 годы» | Федеральный бюджет | 0 | 627,98862 | 627,98862 |
| Областной бюджет | 0 | 93,83738 | 93,83738 |
| Местный бюджет | 0 | 107,954 | 107,954 |
| ИТОГО |  | 0 | 880,480 | 880,480 |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу

в течение 2018 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Званновского сельсовета Глушковского района от 16 февраля 2018 года № 13 «О внесении изменений в Постановление Администрации Званновского сельсовета Глушковского района № 64 от 20.10.2017 г.«Об утверждении муниципальной программы  «Формирование современной городской среды в  муниципальном образовании «Званновский сельсовет»Глушковского района Курской области на 2018-2022 годы»» | Уточнение финансирования программы |

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 880,480/880,480 х 100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

2. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100,0 = 1,0

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета – высокая