

# 

# 

# Утверждена

Постановлением Администрации

Званновского сельсовета

Глушковского района

от 07.11.2018г. № 59

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2022 годы

# 

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2018-2022 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации  Градостроительный кодекс Российской Федерации.  Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».  Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Курской области;  Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";  Генеральный план муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;  -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;  -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;  -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;  - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  - дальнейшая активизация жилищного строительства;  - обеспечение инженерной инфраструктурой  участков, определенных для строительства  жилищного фонда и объектов соцкультбыта;  - улучшения экологической ситуации  на территории муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 57504,64 рублей, в т.ч.  2018 год - 600 тыс. рублей;  2019 год - 150 тыс. рублей;  2020 год - 55344,64 тыс. рублей;  2021 год - 750 тыс. рублей;  2022 год - 660 тыс. рублей.  Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

**Раздел 2.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры**

Муниципальное образование «Сухиновский сельсовет» расположено в центральной части Глушковского района Курской области. Площадь территории сельсовета составляет 4490 га. Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Сухиновском сельсовете, составляет 927 человека. Средний состав семьи –1,7 человек.

Административным центром Сухиновского сельсовета является село Сухиновка. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – станция Глушково, находится на расстоянии 25 км. По территории сельсовета проходит автомобильная дорога межмуниципального значения «Глушково– Сухиновка–ст.Волфино».

В селе Сухиновка расположено наибольшее количество объектов социального назначения сельсовета– ФАП, центральный сельский Дом культуры, центральная сельская библиотека, средняя общеобразовательная школа, отделение почтовой связи, магазины, детский сад, сельскохозяйственное предприятие.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Территория и границы Сухиновского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области.

Сухиновский сельсовет граничит с северной стороны с муниципальным образованием «Карыжский сельсовет», с северо-восточной стороны с муниципальным образованием «Званновский сельсовет», с южной стороны с муниципальным образованием «Веселовский сельсовет», с западной стороны с муниципальным образованием «Коровяковский сельсовет»

***2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы***

Жилищный фонд муниципального образования «Сухиновский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилых помещений в Сухиновском сельсовете на 01.01.2018 г. составляла 37,9 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 40 м2.

Общая численность населения составляет 927 человека, число дворов 587. Удаленность населенных пунктов от районного центра и от центра муниципального образования представлены ниже в таблице.

**Таблица 1 - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Удаленность, км** | | **Число дворов** | **Общая численность, чел.** |
| **От районного центра** | **От центра муниципального образования** |
| 1 | С.Сухиновка | **7** | **Центр МО** | 434 | 711 |
| 2 | Д.Ходяковка | 9 | 2 | 142 | 212 |
| 3 | Д.Козыревка | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | Д.Панкратовка | 14 | 5 | 2 | - |
| **Итого:** | | | | **587** | **925** |

В Сухиновском сельсовете главными хозяйствующими субъектами (АПК) сельсовета является ООО «Агрокомплекс Глушковский» (территориальное отделение Глушковская нива).

**Таблица 2 – Перечень сельскохозяйственных предприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование,  орг-правовая форма** | **Адрес** | **Численность занятых** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Агрокомплекс Глушковский» (территориальное отделение Глушковская нива | Глушковский район, с. Сухиновка | 120 |

Помимо сельского хозяйства на территории Сухиновского сельсовета получил развитие частный бизнес в сфере обслуживания населения –

**Таблица 3 – Перечень магазинов Сухиновского сельсовета по состоянию на 01.01.2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Почтовый адрес** | **Штатная**  **численность сотрудников** |
| 1 | ИП Ковалев Евгений Павлович | Глушковский район, с.Сухиновка,ул.Зеленая,44а | 2 |
| 2 | ИП Горбенко Николай Петрович | Глушковский район с.Сухиновка,ул.Зеленая,7 | 2 |
| 3 | ИП Воловикова Алла Николаевна | Глушковский район с.Сухиновка,ул.Советская,10 | 2 |

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета находится 587 индивидуальных домовладений.

**Таблица 4 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2018 г.**

| **№** | **Наименование** | **Един. изм.** | **Значение** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Всего жилых домов** | количество домов | **587** |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка | 587 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей | - |
| **2** | **Жилищный фонд** | тыс.м2 общей площади | **38,8** |
| **3** | **Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием** | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | 100% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 77% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Сухиновский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%.

Инженерная обеспеченность жилищного фонда сельского поселения является достаточно высокой, поскольку сельсовет имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

В муниципальной собственности сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, центральный сельский Дом культуры .

***2.3. Электроснабжение***

Потребители муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции 110/10кВ «Глушково», расположенной в п.Глушково. Питание сельскохозяйственных предприятий, а так же культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Протяженность ЛЭП-35 кВ составляет 5,4 км, ЛЭП-110кВ –5,3 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 12 единиц, различной мощностью. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет около 600 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300 кВт.

Удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты- 0,50 кВт/чел .

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

***2.4. Теплоснабжение***

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Основной вид топлива - газ. Около 30% индивидуальной жилой застройки имеет печное отопление.

***2.5. Газоснабжение***

На территории сельсовета газифицированы все населенные пункты кроме д.Козыревка и д.Панкратовка. Уровень газификации домовладений достигает 77%.

***2.6. Водоснабжение***

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета в основном осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150 мм, давление 1-4кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Всего на территории сельсовета 1 водонапорных башен, 1артезианских скважин, 4км магистральных сетей.

Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-63%, требуется капитальный ремонт.

**Таблица 5 – Система водоснабжения МО «Сухиновский сельсовет»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **артезианские скважины** | **Число водонапорных скважин** | **Число водозаборных колонок** | **Другие электрические и механические источники** | **Протяженность водопроводных сетей, км** |
| 1 | 1 | 1 | 17 | 2 | 4 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

***2.7 Водоотведение***

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

***2.8. Сбор, вывоз и утилизация ТБО***

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не осуществляется.

**Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения**

#### *3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы*

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

**Прогноз роста численности населения в населенных пунктах**

**МО «Сухиновский сельсовет»** **Глушковского района**

**на 2018 – 2022 годах (чел.)**

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | По годам | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | С.Сухиновка | 711 | 713 | 708 | 701 | 700 |
| 2 | Д.Ходяковка | 212 | 214 | 206 | 200 | 198 |
| 3 | Д.Козыревка | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Д.Панкратовка | - | - | - |  |  |
|  | **Итого по МО** | **925** | 929 | 916 | 901 | 898 |

**Прогноз строительства жилья в населенных пунктах**

**МО «Сухиновский сельсовет»** **Глушковского района**

**на 2018 – 2022 годах**

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Един.**  **Измер.** | **Всего** | Прогноз строительства годам | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | с. Сухиновка | Домов | 4 | 1 | 1 |  |  | 2 |
| **Кв. м** | 320 | 80 | 80 |  |  | 160 |
|  | Д.Ходяковка | Домов | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| **Кв. м** | 160 |  |  | 80 | 80 |  |
|  | Д.Козыревка | Домов | - |  |  |  |  |  |
| **Кв. м** |  |  |  |  |  |  |
|  | Д.Панкратовка | Домов | - |  |  |  |  |  |
| **Кв. м** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по МО** | Домов | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| **Кв. м** | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы в населенных пунктах

**МО «Сухиновский сельсовет»** **Глушковского района**

**на 2018 – 2022 годах**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенных пунктов** | **Наименование**  **объектов** | Прогноз строительства | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | с.Сухиновка | Пункт социального обслуживания населения | - | - | - | - | 1 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

**вновь вводимого на 2018 – 2022 годах жилья в населенных пунктах МО «Сухиновский сельсовет**»

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Электроснабжение** | | **Газопровод (км)** | **Водопровод (км)** |
| **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Линия уличного**  **освещения (км)** |
| 1 | с. Сухиновка |  |  |  | 14,410 |
| 2 | д.Ходяковка |  |  |  | 3,105 |
| 3 | д.Козыревка |  |  |  | - |
| 4 | д.Панкратовка |  |  |  | - |
|  | Всего по МО |  |  |  | 17,515 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

**вводимых в 2018 – 2022 годах объектов социальной сферы в населенных пунктах МО «Сухиновский сельсовет**»

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Наименование**  **объектов** | **Электроснабжение** | | | | **Газопровод**  **(км)** | **Водопровод**  **(км)** |
| **ЛЭП -10 кВ (км)** | **ТП 10/0,4 кВ**  **(ед./кВА)** | **ЛЭП -0,4 кВ (км)** | **Линия уличного освещения (км)** |
| 1 | с. Сухиновка | Пункт социального обслуживания населения | 0 | 0 |  |  | 0,3 |  |
| 2 | д.Ходяковка |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д.Козыревка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Д.Панкратовка |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | 0 | 0 |  |  | 0,3 |  |

## *3.2. Перспективы развития схемы газоснабжения МО*

***«Сухиновский сельсовет»*** ***на период 2018 – 2022 годов***

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

1. Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.
2. Для газоснабжения вводимых в период 2018-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,3 км распределительных сетей газопровода.
3. Строительство распределительного газопровода для существующих объектов жилфонда социальной и производственной сферы.

## *3.3. Перспективы развития схемы водоснабжения МО*

**«Сухиновский *сельсовет*»** ***на период 2018 – 2022 годов***

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2018-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования построить 1 км водопровода.
2. Для водоснабжения вводимых в период 2018-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить 0,4 км водопроводных сетей.

**Реконструкция (модернизация) объектов водоснабжения в МО «Сухиновский сельсовет» в 2018 – 2022 годах**

Таблица 11

**А) Артскважины**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Текущее состояние** | | | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Ур-нь**  **износа (%)** | **Всего** | **В том числе** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|  | **Итого по МО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**Б) Водонапорные башни**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Текущее состояние** | | | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | |
| **Кол-во** | **Год**  **ввода** | **Ур-нь**  **износа (%)** | **Всего** | **В том числе** | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | |
| 1 | - | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
|  | **Итого по МО** |  |  |  | - | - | - | - | - | - | |

**В) Водопроводные сети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **План-прогноз реконструкции (ед.)** | | | | | | |
| **Всего** | **В том числе** | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1 |  | - | - | - | - | - | - |
|  | **Итого по МО** |  |  |  |  |  |  |

## *3.4.Перспективы развития системы санитарной очистки*

## *МО* «Сухиновский сельсовет» *на период 2018 – 2022 годов*

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2018-2022 годов планируется вывоз твердых коммунальных отходов региональным оператором «Экопол».

**Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей**

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в населенных пунктах предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы предполагается провести необходимую реконструкцию сооружений водоснабжения.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

**Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 – 2022 годы составляет 6424 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования

**Раздел 6. Управление Программой**

Администрация муниципального образования «Сухиновский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации информацию о ходе реализации Программы.

Администрация ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.