АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

22.03.2021 год № 16-р

с.Званное

О проведении месячника образцовой

чистоты и санитарного порядка на

территории МО «Званновский сельсовет».

 Согласно распоряжения главы администрации района № 92 от 17.03.2021 года «О проведении районного месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории населенных пунктов Глушковского района», в целях организации работы по наведению образцовой чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования после осенне-зимнего периода и постоянного поддержания санитарного порядка на должном уровне:

 1. Провести в период с 30 марта по 30 апреля 2021 года на территории муниципального образования» Званновский сельсовет» месячник образцовой чистоты и санитарного порядка.

2. Образовать штаб по подготовке и проведению месячника образцовой

чистоты и санитарного порядка на территории МО «Званновский сельсовет» и утвердить его состав. (Прилагается).

 3. Утвердить организационно-технические мероприятия по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории МО «Званновский сельсовет». (Прилагаются).

 4. Штабу по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории МО «Званновский сельсовет» еженедельно рассматривать на своих заседаниях выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории муниципального образования.

 5. Установить единый санитарный день (**пятница**) еженедельно для проведения работ по уборке территории муниципального образования, в том числе территорий, занимаемых и закрепленных за учреждениями и организациями.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

ЗВАННОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА С.А.КОЧЕРГИНА

 УТВЕРЖДЕН:

 распоряжением администрации

 Званновского сельсовета

 от 22.03.2021 г. № 16-р

 С О С Т А В

штаба по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования

 «Званновский сельсовет»

 Кочергина С.А. - Глава Званновского сельсовета

 (председатель штаба)

Жидьцов В.Н. – зам. главы Званновского сельсовета

 ( заместитель председателя штаба)

 Пономаренко В.И.. - зам. главы Званновского

 сельсовета (секретарь штаба)

ЧЛЕНЫ ШТАБА

 Ващенко А.Л. – зав.Званновской в/амбулаторией

 Мищенко С.В.. – директор МКОУ «Званновская СОШ»

 Руденко Л.В. – директор Званновского СДК,

 депутат Собрания депутатов

Завдовьева Т.Н. – директор Будкинского СДК,

 депутат Собрания депутатов

 Сергиенко Е.И. – директор Званновской ДШИ,

Осадчая С.В. – заведующая МКДОУ « Званновский

 детский сад «Березка».

Журавлев Д.А. – участковый инспектор МО МВД РФ

 «Глушковский» (по согласованию)

 Губенко Л.Б. – заведующая МКУК «Званновская

 сельская Модельная библиотека»

 УТВЕРЖДЕН:

 распоряжением администрации

 Званновского сельсовета

 от 22.03.2021 г. № 16-р

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению

месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории

муниципального образования «Званновский сельсовет».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п |  Виды работ | Ответственные | Срок исполнения |
| 1. | Проведение заседания штаба по подготовке и проведению месячника образцовой чистоты и санитарного порядка на территории МО «Званновский сельсовет» | Пономаренко В.И.-зам. главы администрациисельсовета | Еженедельно |
| 2. | Организовать уборку мусора на территории с. Званное, с. Будки, д. Лещиновкаучреждениями и организациями на закрепленных за ними участках, произвести уборку мусора и побелку деревьев, столбов. | Администрация сельсовета,Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования,Депутаты Собраниядепутатов | до 25.04.2021г. |
| 3. | Организовать очистку лесополос от кустарников, мелкой поросли и другой сорной растительности, произвести побелку деревьевв лесополосах. | Администрация сельсовета,Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования,Депутаты Собраниядепутатов | до 28.04.21г. |
| 4. | Ремонт стелы погибшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны, покраска, побелка. | МКУК «Званновская СОШ», Администрация сельсовета | до 30.04.2021г. |
| 5. | Благоустройство кладбищ в с. Званное, с. Будки, д. Лещиновка | Администрация сельсоветаРуководители учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования,Депутаты Собраниядепутатов | до 27.04.2021г. |
|  | Наведение должного порядка на стихийных свалках бытовых отходов | Администрация сельсоветаРуководители учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования,Депутаты Собраниядепутатов | постоянно.  |
| 6. | Озеленение села (посадка деревьев, цветов) | Администрация сельсоветаРуководители учреждений и организаций Руководители учреждений и организаций, находящихся на территории муниципального образования,Депутаты Собрания деп-вдепутатов | до 30.04.19г. |