Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия 
в софинансировании в 2023 году

Муниципальное образование «Званновский сельсовет» Глушковского района Курской области

- Общая характеристика общественно значимого проекта 
по благоустройству сельских территорий, заявляемого 
для участия в софинансировании (далее – Проект)

| Наименование Проекта | Организация уличного освещения в Глушковском районе Званновском сельсовете, с. Званное ул. Зеленая, ул. Октябрьская |
| --- | --- |
| Направления реализации Проекта | Организация освещения территории |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект | 1 |
| Адрес или описание местоположения | Курская область Глушковский район с. Званное, ул. Зеленая и ул. Октябрьская |
| ОКТМО населенного (-ых) пункта (-ов) | 38604420101 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 1829 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 3100 |
| Описание состава инициативной группы | АК «Русь», АК «Глушковский» |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 12 |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | 2023год/2023 год |
| Общие расходы по Проекту, тыс. руб.: | 346,258 |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 242,380 |
| местного бюджета | 34,626 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 69,252 |
| из них: вклад граждан, тыс. руб.: |  |
| денежные средства |  |
| трудовое участие |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.: |  |
| денежные средства |  |
| трудовое участие |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |
| вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.: |  |
| денежные средства | 69,252 |
| трудовое участие |  |
| предоставление помещений |  |
| предоставление технических средств |  |

Расчет трудового участия:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |

Целевая группа:

| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 32 |
| --- | --- |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации Проекта, человек | 32 |
| Количество выгодоприобретателей, чел. | 254 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 35 лет, чел. | 101 |
| маломобильная группа, чел. | 7 |

II. Описание Проекта

Освещение населенных пунктов - это важнейший элемент благоустройства, который формирует облик поселения и имеет экономическое значение для развития территории. Проект разработан в целях создания комфортных условий проживания по ул. Зеленая, и  ул. Октябрьская в с. Званное, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшения эстетического облика улиц, снижение нарушений общественного порядка и преступлений.

Для ул. Зеленая, и  ул. Октябрьская это является большой проблемой, так как полностью отсутствует уличное освещение,  что ставит под угрозу безопасность движения в темное время суток.

Все перечисленные выше причины очень негативно отражаются на эмоциональном здоровье людей, высока опасность травмирования и увеличения правонарушений в ночное время.

В результате реализации проекта заметно улучшится внешний облик улиц  ул. Зеленая, и ул. Октябрьская с. Званное, будут созданы более комфортные условия проживания, реализованы инициативы и пожелания граждан, повысится доверие к государственной и местной власти, что привлечет население к решению значимых для села задач.

Современные светодиодные светильники значительно экономят электроэнергию, обладают более высокой световой отдачей, что позволяет в темное время суток получать полноценное освещение улиц. Устройство светодиодов позволяет добиться максимальной светоотдачи сразу после включения (не требует времени на разогрев).

Установка энергосберегающих светильников уличного освещения, имеющих высокую устойчивость к внешним воздействиям (низкой температуре, вибрации, ударам, влажности), - стабильное горение лампы при нестабильном напряжении,  приведет к экономии электроэнергии и бюджетных средств,  а самое главное, у жителей села появится возможность передвижения в темное время суток без боязни.

С наступлением вечера граждане могут продолжать вести активный образ жизни и посещать места проведения досуга в нерабочее время.

2. План реализации мероприятий Проекта

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| - Подготовительные работы: |  |  |
| (проектные, изыскательские) | Март-апрель 2023 г. | Глава администрации Званновского сельсовета Глушковского района |
| - Приобретение оборудования: |  |  |
|  | Июнь 2023 г. | Подрядная организация |
| - Ремонтно-строительные работы: |  |  |
|  | Май-июнь 2023 г. | Подрядная организация |
| 4. Прочая деятельность (указать наименование): Сборка основных конструкций | Июль-август 2023 г. | Подрядная организация |

III. Смета расходов по Проекту (руб.)

| Статьи сметы расходов | Общие расходы по Проекту | Запрашива-емые средства государствен-ной поддержки | Внебюджетные средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 346 258,00 | 242 380,00 | 103 878,00 |
| Всего | 346 258,00 | 242 380,00 | 103 878,00 |

| Глава Званновского сельсовета Глушковского района |  | С.А Кочергина |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: Зам. Главы Званновского сельсовета Глушковского района |  |  |
| 87413231338 |  |  |

В соответствии с приложением № 7 к Госпрограмме

Указывается краткое наименование объектов: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходный тротуар, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневый сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоем, памятник.

а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями;

б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность

на территории соответствующего муниципального образования;

в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.

а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями;

б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность

на территории соответствующего муниципального образования;

в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.